**São Paulo Tech School**

**Atividade GMUD**

**GERENCIAMENTO DE MUDANÇA**

**Grupo 4**

Gustavo Miranda

Jeovane Figueiredo

João Vitor Vieira Lima

## Maessio Damasceno Sousa

Willian Paternezi

Yara Oliveira Santana

**Dados da mudança**

**Responsável pela abertura:**  Willian Paternezi

**Motivo:** Melhorias de UX na Homepage, Implementação da Api em todo o site.

**Data/Hora:** 11/12/2022

**Classificação:** Normal

**Risco:** Médio

**Possíveis Impactos no Projeto**

Com essa mudança visual os possíveis impactos são mínimos, um dos impactos de risco que podem ocorrer são na responsividade do site em desktop e dispositivos mobile.

A implementação da Api já tem um impacto Médio, aonde o impacto que pode ocorrer vem de todo o funcionamento do site com a integração front-end, back-end e Banco de Dados.

**Passos para a implementação**

1. Validar a mudança com Cliente, PO e Squad Front-End.

2. Informar envolvidos e os afetados da mudança.

3. Desenvolver as implementações da Api e UX.

4. Testar a funcionalidade e responsividade nas plataformas.

5. Realizar a Homologação da funcionalidade.

6. Implementar em produção após aprovação.

**Responsáveis**

**Responsável pela ideia da mudança:**  Willian Paternezi | Yara Oliveira Santana| Maessio Damaasceno – Squad Front/Back-End

**Project Owner:** (Maessio) Valida a ideia com toda a equipe envolvida e com o Cliente.

**Scrum Master:** (Paternezi)Valida com a equipe e passa as tarefas para realizar as mudanças

**Cronograma Limite**

Prazo estimado de no máximo uma semana para a aprovação com o Squad e implementação no site.

**Procedimento de escalação**

• **Willian Paternezi:** responsável pela implementação.

• **Maessio** **Damasceno Sousa :** Testes no Frond-End da implementação.

• **Gustavo Miranda/João Lima:** Validação da implementação.

**Passo de retorno em caso de problemas na execução**

Contatar Squad responsável para ficar ciente se ouve problema na mudança e verificar backup ou nova solução com os mesmos.