SÃO PAULO TECH SCHOOL

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

OnLux

Monitoramento de iluminação Escritórial

Sumário

1	VISÃO DO PROJETO		3

1.1	APRESENTAÇÃO DO GRUPO		3

1.2	CONTEXTO		3

1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO		3

1.4	OBJETIVO DA SOLUÇÃO		4

1.5	ESCOPO		4

1.6	MARCOS DO PROJETO		4

1.7	DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO		4

2	PLANEJAMENTO DO PROJETO		5

2.1	DEFINIÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO		5

2.2	FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS		5

2.3	PRODUCT BACKLOG E REQUISITOS		6

2.4	SPRINTS / SPRINT BACKLOG 		7

2.5	GESTÃO DOS RISCOS DO PROJETO		7

3	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO		8

3.1	PRINCIPAIS REQUISITOS		8

3.2	DIAGRAMA DE SOLUÇÃO TÉCNICA		9

3.5	BANCO DE DADOS		10

3.6	PROTÓTIPO DAS TELAS 		13

3.7	MÉTRICAS		16

4.8	PREMISSAS E RESTRIÇÕES 		17

Visão do Projeto

Apresentação do grupo:

| Nome Completo | RA |
| --- | --- |
| Gustavo Miranda | 01222175 |
| Jeovane Yvo Oliveira Figueiredo | 01222044 |
| João Vitor Vieira Lima | 01222033 |
| Maessio Damasceno Sousa | 01222166 |
| Willian Paternezi | 01221061 |
| Yara Oliveira Santana | 01222052 |

Contexto

O absenteísmo é algo que tende a se propagar dentro das empresas. Condições de trabalho que geram problemas persistentes de saúde tendem a afetar um número cada vez maior de trabalhadores, por isso taxas de absenteísmo em crescimento motivadas por questões de saúde são um aspecto crucial na definição de políticas e normas de segurança ou em sua atualização e modificação.

A iluminação no local de trabalho empresarial tem uma grande importância, pois influencia no desempenho do ambiente e na produtividade, isso acontece pois os funcionários passam a maior parte do seu tempo dentro do ambiente de trabalho, sendo assim essencial que tenha uma iluminação adequada e confortável durante a permanência nesse ambiente onde as tarefas diárias precisam ser realizadas com eficiência.

O excesso de luz no ambiente, causava extrema irritação nos olhos e fortes dores de cabeça em todos, e com isso, os trabalhadores constantemente fazem pausas “indevidas” para descansar a vista e dispersar-se um pouco de tanta luz. Literalmente, fazem de tudo para fugir daquele ambiente o máximo que podem e de acordo com pesquisa realizada, identificamos que em cada 10 funcionários 7 sofrem com fadiga visual devido a iluminação inadequada do ambiente.

Justificativa do projeto

O excesso de luz no ambiente, causava extrema irritação nos olhos e fortes dores de cabeça resultando em pausas indevidas e consequentemente gerando prejuízos para a empresa. Para que o ambiente de trabalho esteja adequado, o mesmo deve estar com uma iluminação entre 500 e 1000 lumens e seguir os padrões da NR5413 que determina o padrão em lumens por metro quadrado. O ideal de para o ambiente empresarial e de 750 lumens dentro de um escritório

# Objetivo do projeto

Ter um controle de luminosidade, ajudando o cliente a adequar o seu ambiente de trabalho aumentando a produtividade dos seus funcionários e consequentemente aumentando o seu lucro e evitando pausas indevidas.

# Escopo

Implementação de sensores LDR Arduino para registro e controle de luminosidade para que o cliente possa realizar a adequação necessária no sistema de iluminação e assim os seus funcionários se sintam mais confortáveis em seu ambiente de trabalho.

Marcos do Projeto:

Para o seguimento desse projeto e necessário que tenha uma análise sobre a iluminação do ambiente dentro do escritório, assim teremos uma os dados para saber como partir com a iluminação adequada.

Após essa análise será necessário ir até o local para fazer a instala dos nossos sensores e monitora iluminação.

Diagrama de Negócio:

Planejamento Do Projeto

Definição de equipe do Projeto:

Link de acesso da Ferramenta de Gestão: Trello:

https://trello.com/b/nb0RcoEO/onlux

Product Backlog e Requisitos:

Sprint BackLog:

Planilha de Risco:

Desenvolvimento do Projeto

Principais Requisitos

- Simulador financeiro; (Essencial)
fórmula criada para o cálculo de prejuízo e economia

- Tela de visualização dos dados coletados pelo sensor; (Importante)

- Aplicação web hospedada na nuvem da Azure; (Desejável)

- Logo da Empresa; (Importante)
Há dois tipos de logo, logo do site e outra para divulgação

- Projeto atualizado do GitHub; (Essencial)
Copias salvas por segurança

- Documentação do Projeto Atualizada; (Essencial)

- Planilha de Risco do Projeto; (Essencial)
Risco no qual o cliente terá consciência que pode ocorrer

- Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto); (Essencial)

- Atividades organizadas na ferramenta de Gestão; (Essencial)
Conterá toda a informação e andamento do projeto

- Site Estático Institucional; (Essencial)
As cores utilizadas serão; Amarelo, Preto e Azul
onde irá a descrição do projeto e informação dos criadores

- Site Estático Dashboard – Gráficos – Local; (Essencial)
será mostrado para o cliente o gráfico do nosso projeto

- Site Estático Cadastro e Login – Local; (Essencial)
Será informado o E-mail e senha no qual foi usado no cadastro.
No cadastro será informado o nome da empresa, CNPJ, nome do responsável, E-mail, senha e a confirmação de senha.

- Modelagem Logica do Projeto; (Essencial)
Modelo de como as tabelas se relacionam

- Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local; (Essencial)
Banco de dados no qual será guardado os dados do cliente e dos sensores

- Teste com sensor de projeto; (Essencial)

- Gráficos; (Essencial)
Monitoramento de iluminação no local

- Especificação do Analytics(Métricas); (Essencial)
Tabela de iluminação; a iluminação do escritório precisa ficar entre 500 e 1000 sendo o ideal de 750, passando desses valores começa um estado crítico pois afeta o desempenho de 	produtividade do funcionário

# Diagrama de solução técnica:

# Banco de Dados:

SCRIPT:

create database Onlux;

use Onlux;

CREATE TABLE Empresa (

idEmpresa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

nome VARCHAR(30),

CEP CHAR(9),

numero INT,

CNPJ CHAR(18),

telefone VARCHAR(20)

);

CREATE TABLE usuario (

idusuario INT PRIMARY KEY auto_increment,

nome VARCHAR(45) ,

email VARCHAR(100) ,

senha VARCHAR(20) ,

fkEmpresa INT ,

FOREIGN KEY (fkEmpresa) REFERENCES Empresa (idEmpresa));

select * from usuario;

create table setor (

idSetor int primary key auto_increment,

nome_setor varchar(50),

fkEmpresa int,

foreign key (fkEmpresa) references empresa(idEmpresa)

);

create table Sensor (

idSensor int primary key auto_increment,

nome_sensor varchar(50),

fkSetor int,

foreign key (fkSetor) references setor(idSetor)

);

create table historico (

idHistorico int primary key auto_increment,

luminosidade_L float,

data_hora datetime default current_timestamp,

fkSensor int,

foreign key (fkSensor) references sensor(idSensor)

);

insert into  empresa (nome, cep , numero, CNPJ, telefone) VALUES ('lux_lux', '09551020', '158', '03455894658754', '5511998765321'),

('Lumi' , '09754250' , '1020' , '05875412596548', '5511965305579'),

('Tech_lux' , '09754015' , '1649' , '04896578454121' , '5511963254479');

insert into usuario (nome, email, senha, fkEmpresa) values  ('Fernando Brandao', 'brandao@sptech.school' , 'sptech123*', 1),

('Caio Santos' , 'caio.santos@sptech.school' , 'sptech456*', 1),

('Thiago Bonacelli' , ' bonacelli@sptech.school' , 'sptech789*', 2 );

insert into setor (nome_setor, fkEmpresa) values

('setor1' , 1),

('setor2' , 1),

('setor3' , 1),

('setor1' , 2),

('setor2' , 2),

('setor1' , 3),

('setor2' , 3),

('setor3' , 3);

insert into sensor (nome_sensor, fkSetor)  values

('sensorA' , 1),

('sensorB' , 2),

('sensorC' , 3),

('sensorD' , 4),

('sensorE' , 5),

('sensorF' , 6),

('sensorG' , 7),

('sensorH' , 8);

insert into historico (Luminosidade_L , fkSensor)	values 				(23 , 1 ),

(25 , 2 ),

(22 , 3 ),

(23 , 4 ),

(26 , 5 ),

(24 , 6 ),

(29 , 7 ),

(27 , 8 );

Protótico das Telas:

Dashboard:

Simulador Financeiro:

Métricas:

# Premissas:

- Disponibilidade de rede de dados para os desenvolvedores quando estiverem presentes na empresa do cliente;

- Disponibilidade de pelo menos 5 funcionários de diferentes áreas para sabermos onde devemos realizar a implementação dos sensores primeiro momento;

- Disponibilidade da equipe de suporte para auxiliar na implementação do projeto;

- Empresa deve ter um relatório diário de horas trabalhadas e horas de pausas indevidas.

# Restrições:

- A empresa deve estar disposta a realizar a alteração e adaptação do seu sistema de iluminação;

- A rede de dados deve estar disponível para que o sensor de luminosidade funcione;

- A equipe do projeto poderá trabalhar somente de segunda a sexta das 10:00h às 16:00h;